**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 14 | 项目名称 | 《校园活动组织与反馈平台》 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2024/3/04-2024/3/19 |
| 任务达成情况：  我们在进行了小范围调研后，了解了确实部分交大学生对于校园活动的组织参加等存在困惑，并且因为繁杂的相关网站而感到束手无策，由此我们决定了校园活动组织与反馈平台的开发和功能。  目前已经实现了登录，主页面，日历，论坛和个人信息五个静态页面的基础雏形。 | | | |
| 评审/测试的结果：  我们对于每个同学做出的界面原型进行了评审，主要是为了能够在同一框架下运行并保证整体的风格一致性。  我们对于各种链接的稳定性进行了测试，并测试了在不同机器与浏览器上的适配性。测试的结果是符合要求 | | | |
| 问题、变更和返工：   1. 在论坛及与其相关的功能上，小组产生了分歧——论坛是否有存在的必要，设计什么功能才有意义。在经过具体讨论后，选择了类选课社区模式。 2. 对于技术栈的选用最开始选择了vue最后选择了react. 3. 因为还处于工作量较小的阶段，目前已经解决，暂时不需要返工。 | | | |
| 经验和教训：   1. 对于要实现的功能有了更好的选择，同时理解了什么是关键功能，什么是功能重合带来的无用功。 2. 对于技术栈的选择不能随意决定，还是需要在具体操作后选择，避免沉没成本。 | | | |